MSA-AUI-ICI-004-009-2019
9 de diciembre de 2019

# Señor
Gerardo Oviedo Espinoza
Alcalde Municipalidad de Santa Ana

Estimable señor:
De conformidad con el plan anual de la auditoría interna 2019, se procedió a evaluar los controles internos y procedimientos, además del cumplimiento de la normativa que rige para la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) Ley 8114, se verificó el cumplimiento de la siguiente normativa;

- Ley Especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal (Ley N° 9329)
- Decreto No. 40137
- Decreto
- Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las Entidades y Órganos Sujetos a su Fiscalización.

El estudio se realizó con base en las Normas Técnicas de Auditoría establecidas por la Contraloría General de la República para las entidades fiscalizadas por esa institución.

1. Objetivo del estudio

El objetivo general del estudio es verificar el cumplimiento de la ejecución de los fondos provenientes de la ley N° 8114 y N° 9329.

2. Alcance y procedimientos de auditoría

Para el presente estudio el alcance fue el periodo 2018 y se realizaron los siguientes procedimientos de auditoría:

- Entrevistas al personal del departamento.
- Revisión de expedientes de forma digital que se encuentran en custodia de la Unidad Técnica.
- Verificación del cumplimiento del plan de trabajo.
- Inspecciones de campo verificando que se realizaran las labores mantenimiento rutinario.
- Inspecciones de campo con el fin de verificar el inventario de caminos.

3. Limitaciones

No hubo limitaciones

4. Resultados

Procedimientos

Condición

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mantiene una serie de tareas como son: atención al público, coordinación con el Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles, trámite de reductores de velocidad, vigilancia, evaluación de la condición del camino, procedimientos de diseño, estas tareas tienen ciertas actuaciones o tramitaciones a seguir, conocidas por los funcionarios de la UTGV, pero estos procedimientos no se encuentran en la plantilla de Procedimientos de la Municipalidad, ni autorizados, ni publicados dentro de la intranet, por lo tanto, no se encuentran formalizados. Este hallazgo ya se había observado dentro del informe MSA-AUI-ICI-02-003-2017 del 14 febrero del 2017 de esta auditoría interna.

Criterio

Manual de Normas de control interno para el Sector Público

Norma 4.2 Requisitos de las actividades de Control. Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos:

e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible en forma ordenada, conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación.

Causa

Por falta de controles internos y de supervisión constante, no se han formalizado los procedimientos de esta Unidad Técnica, ni se ha cumplido con la recomendación emitida por esta auditoría en informes anteriores.

Efecto

No se pueden realizar verificaciones del cumplimiento de que las tareas de la Unidad Técnica, en función de los procedimientos porque estos no se encuentran formalmente establecidos, asimismo, no se encuentra formalizada la responsabilidad en cada tarea dentro de la Unidad.

2. Ejecución de obras, incumplimiento de año económico

Condición
Según el cuadro del cumplimiento del Plan Anual 2018 se dejaron cuatro metas en compromiso para el año 2019, además quedó una obra para ser ejecutada hasta el segundo semestre del año 2019; la obra Valle del Sol

Criterio

Código Municipal,

Artículo 116.-Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente.

Causa
Por falta de control interno y supervisión constante esta Unidad ha mantenido durante varios años, obras en compromiso y no ha cumplido con sus programas de trabajo en el año que le corresponde.

Efecto
Incumplimiento del artículo 116 del Código Municipal y atrasos en todas las obras incumpliendo el plan de trabajo anual.

3- Plan quinquenal

Condición

Dentro del Plan quinquenal no se encuentra el programa de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera en gestión vial, dirigido al Concejo Municipal, la Alcaldía, la Junta Vial, los Concejos de Distrito, las federaciones de municipalidades, las organizaciones sociales y comunales y los demás involucrados con la gestión vial cantonal, disponiendo la asignación de los recursos financieros necesarios para ello.

Criterio

Decreto 40137-MOPT Artículo 4.- Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo

(…)

e) El programa de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera en gestión vial, dirigido al Concejo Municipal, la Alcaldía, la Junta Vial, los concejos de distrito, los Consejos Municipales de Distritos, las federaciones de municipalidades, las organizaciones sociales y comunales y los demás involucrados con la gestión vial cantonal, disponiendo la asignación de los recursos financieros necesarios para ello.

Causa

El Plan quinquenal no se elaboró con ciertos puntos solicitados en el decreto 40137 para la elaboración de este Plan, por lo tanto, su información es incompleta.
Efecto
Incumplimiento al decreto 40137 en la elaboración del plan quinquenal, situación que puede afectar la toma de decisiones.

El Ing. Gustavo Siles, comenta que no ha podido hacer un programa de formación y capacitación porque cuando se invita a diferentes organizaciones comunales hay muy poca asistencia.

4. Cumplimiento del Decreto 40138 sobre labores de la Junta Vial Cantonal.

Condición

La auditoría interna no obtuvo evidencia suficiente de que la Junta Vial propusiera al Concejo los proyectos, además, no consta que se entregara al jerarca institucional los informes semestrales ni el informe de la Gestión Vial. Lo que se entregó a esta auditoría fue el borrador del informe por parte de la Unidad de Gestión Vial, pero no se pudo verificar que la Junta Vial Cantonal lo entregara al Concejo Municipal.

Criterio

Decreto Ejecutivo 40138, artículo 11: Competencia incisos c), d) que indican en lo que nos interesa:
Artículo 11.- Competencias

Serán responsabilidades de la Junta Vial, las siguientes:

( … )
c) Conocer los informes semestrales de la evaluación de la gestión vial municipal que deberá elaborar la administración municipal, para ser presentados a conocimiento del Concejo Municipal.

d) Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición de cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo mes, en un medio de comunicación colectiva, local o nacional, un resumen o el texto íntegro del informe anual de labores, así como la convocatoria para asamblea pública y abierta, que deberá realizarse a más tardar un mes después de esta publicación, en la que la Junta Vial presentará el informe de rendición de cuentas.

Y las Normas5.6.1, 5.6.2 y 5.7 del Manual de Normas de control interno para el Sector Público

5.6.1 Confiabilidad
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, sea emitida por la instancia competente.

5.6.2 Oportunidad
Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines institucionales.

5.7 Calidad de la comunicación

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer los procesos necesarios para asegurar razonablemente que la comunicación de la información se da a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo a las necesidades de los usuarios, según los asuntos que se encuentren y son necesarios en su esfera de acción.

Causa

Por falta de controles internos la Unidad Técnica de Gestión Vial no mantiene la información de manera ordenada, para ser entregada de forma íntegra a los usuarios.

Efecto

La ausencia de información formal al Concejo sobre los proyectos a realizar, por parte de la Junta Vial genera riesgos en la planificación y control de los proyectos, dado que lo que no se planifica no se puede controlar ni se puede medir, situación que afecta la correcta toma de decisiones.

5. Expedientes de Caminos

5.1 Desactualización de las boletas de inventario socio-económicos

Condición

Dentro de los 16 expedientes de inventario de caminos se observó que las boletas de los inventarios socio-económicos están desactualizados. Este hallazgo ya se había observado en el informe MSA-AUI-ICI-02-003-2017 del 14 febrero del 2017 de esta auditoría interna.

Criterio
El artículo 14 del Decreto: Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la Red Vial Cantonal Nº 38578 – MOPT establece:

Artículo 14: Inventario Socioeconómico: Al igual que el inventario físico, este inventario se realiza directamente en el campo, haciendo anotaciones en el formulario correspondiente, con base en las instrucciones que se detallan en los artículos siguientes. Dicho inventario deberá actualizarse cada cinco años. (El subrayado no es del original)

Causa

Por falta de control interno adecuado y formal no se ha actualizado el inventario socio-económico desde hace 10 años.

Efecto

Información desactualizada, no se conoce realmente bien el costo requerido para el mejoramiento de cada uno de esos caminos.

5.2 Boleta de inventario de Puentes

Condición

Dentro de la revisión de los expedientes de inventario de caminos se encontró que dentro de los expedientes de calle Lyon y calle Zopilote, la boleta del inventario físico indica que hay puentes, pero en los expedientes de estas calles no se encuentra las boletas del inventario de Puentes. Este hallazgo ya se había observado en el informe MSA-AUI-ICI-02-003-2017 del 14 febrero del 2017 de esta auditoría interna.

Criterio

El artículo 13 del Manual de especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación de la Red Vial Cantonal Nº 38578 – MOPT indica lo siguiente:

“Debe llenarse una boleta de Inventario para puentes, para cada uno de los caminos donde se ubiquen uno o más puentes (estructuras de una longitud entre bastiones o muros exteriores igual a, o mayor de, seis metros), o donde existan uno o más pasos inferiores bajo otro camino o bajo una línea de ferrocarril.
……..”

Causa
Por falta de control interno no se agregan y se llenan las boletas de inventario para puentes para cada uno de los caminos que lo requieran.

Efecto
La información que se encuentra dentro de los expedientes del inventario de camino incumple con el ítem 5.6 Calidad de la información y sus incisos 5.6.1 Confiabilidad de la Información, 5.6.2 Oportunidad y 5.6.3 Utilidad. Con la información incompleta no se genera confianza, además se incumplen las recomendaciones emitidas por esta auditoría.

5.3 Realidad de las calles con el Sistema de Gestión Vial Integrado (SIGVI)

Condición

La realidad física de las calles no concuerda con los inventarios de caminos y el SIGVI

Ejemplo

Calle Gavilanes según el SIGVI son 1500 de asfalto y no se indica la existencia de una parte en lastre y tierra como se muestra en la foto siguiente:

El Lic. Gerardo Oviedo comenta que no es toda la calle que se llama Gavilanes, es sólo una parte la que se llama así, no se recibió la evidencia que validara el comentario del Lic. Oviedo.

Calle Recibidor el SIGVI indica que se encuentra en lastre igual que el inventario de caminos, pero en la foto se puede observar que se encuentra asfaltada.

Calle Cuesta Blanca: según la información del SIGVI, se encuentra en lastre de igual forma lo indica el inventario de caminos, pero según la inspección de la auditoría esta calle se encuentra asfaltada.

Calle Cañas: según el SIGVI esta calle se encuentra en lastre, pero como se pudo verificar se encuentra en lastre solo una pequeña parte de toda la calle

Causa
A falta de controles internos y de procedimientos formales no se han actualizado la realidad de las calles en los inventarios de caminos y el SIGVI.

Efecto
Información poco confiable, desactualizada y no concuerda con la realidad física de las calles municipales.

6. Falta expediente adicional de cada camino

Condición
La inversión de cada camino no se encuentra en un expediente adicional a cada camino. Lo que se hace en la Unidad Técnica es que el señor Román Martínez genera una hoja en Excel con la información de dónde se colocará el lastre o el asfalto, dónde se utiliza la maquinaria y dónde se realizan las obras. El señor Andrés Rodríguez le entregó a esta auditoría el inventario de las obras de cada calle, lo ejecutado según lo contratado, sin embargo, la información no se encuentra reunida en un solo expediente por cada camino.

Criterio
 Artículo 5.- Funciones municipales para la gestión vial del decreto 40137-MOPT

i) Mantener, adicionalmente al expediente de caminos, expedientes de proyecto que contengan la documentación generada por cada intervención vial que se realice.

Causa
Por falta de controles internos y el establecimiento formal de los procedimientos no se genera un expediente adicional de cada camino, que contengan la documentación generada por cada intervención vial que se realice.

Efecto

No se cuenta con información oportuna y apropiada para cada camino, por lo tanto, no se tiene disponible documentación de la realidad de cada camino, lo cual genera también incumplimiento del decreto 40137-MOPT.

5. Conclusiones

En el año 2018 aunque los mantenimientos rutinarios de lastre y asfalto se realizaron a lo largo del año, quedaron varios proyectos en compromiso para ejecutar en el año 2019, y otro se ejecutó hasta después de seis meses, de esta manera se incumple con el Plan de Trabajo 2018. Los manuales de procedimientos no se encuentran formalizados, los inventarios de caminos se encuentran desactualizados y sin las boletas de inventarios de puentes. Además, no se evidenció que la información que Junta Vial debe entregar al Concejo Municipal se cumple, estos hallazgos ya se habían emitido en informes anteriores y no se han cumplido las respectivas recomendaciones, por lo tanto, si las siguientes recomendaciones no se cumplen, se solicitará a la alcaldía realizar un procedimiento administrativo por el incumplimiento de recomendaciones, contra los responsables según el artículo 39 de la Ley General de Control Interno.
Esta auditoría observa cierto retraso en la ejecución de obras de parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial, deberían ser más ordenados a la hora de generar la información y comunicarla.

6. Recomendaciones

Unidad Técnica de Gestión Vial

Formalizar junto con el encargado del levantamiento de manuales de procedimientos de la Municipalidad, los procedimientos para las labores de la Unidad Técnica, solicitar su autorización y que sean comunicados por medio de la intranet. Para subsanar el punto uno de resultados

Plazo Seis meses

Producto esperado

Manuales de procedimientos de las tareas y manuales de funciones de la UTGV, formalizados, documentados, autorizados y comunicados.

Cumplir con lo programado dentro del Plan Anual del 2019, con el fin de cumplir con el año económico según artículo N° 116 del Código Municipal. De manera que no vuelva a darse el incumplimiento señalado.

Plazo de inmediato

Producto esperado
Cumplimiento del plan anual 2019

Tomar en cuenta cada uno de los puntos dentro del próximo el Plan quinquenal que se solicita en el Decreto 40137, artículo 4, con el fin de subsanar lo comentado en el punto tres de los resultados.

Plazo inmediato debido que esto debe definirse para los siguientes planes anuales

Productor esperado
Plan quinquenal completo según lo que solicita el decreto 40137 artículo 4

Cumplir con el decreto 40138 con respecto al artículo 4, comunicación de informe de labores de Gestión Vial ante el Concejo Municipal.

Plazo para cada enero

Producto esperado
Comunicación formal al Concejo Municipal-

Actualizar y corregir el inventario de caminos, de acuerdo con lo señalado resultados, puntos 5.1 y 5.2.

Plazo seis meses a partir de recibido este informe

Producto esperado
Expedientes de caminos actualizados e información acorde con la realidad de cada sitio.

Revisar y corregir el SIGVI (Sistema de Gestión Vial Integrado) con la actualización del inventario de caminos, y la realidad física de estos. Con el propósito de subsanar lo comentado en el ítem 6.3 de resultados.

Plazo seis meses debido a que está sujeto a la actualización de caminos.

Producto esperado:
Documentos con información coherente a la realidad. Información confiable para cualquier usuario.

Elaboración de un expediente adicional a cada uno de los caminos conforme con la inversión que se haya realizado, de modo que se mantenga la información de lo invertido por cada camino y poder elaborar planes según la prioridad, de acuerdo el Decreto 40137, para corregir lo expuesto en el ítem 7 de resultados.

Plazo seis meses debido a que debe hacer en conjunto con el inventario de caminos.

Producto esperado
Expediente adicional a cada camino , que informe sobre los proyectos realizados en cada camino.

Coordinar y documentar con la Dirección de Inversión y Obras, la intervención en los caminos durante los dos años anteriores y que cada vez que se intervenga algún camino se entregue la información a la Unidad Técnica con el propósito que actualice la información sobre la inversión realizada en cada camino, subsanando lo comentado en los ítem 6 y 7 de resultados.

Plazo seis meses para que se obtenga la información requerida para la actualización de caminos

Producto esperado

El inventario de caminos con la información actualizada en cumplimiento del Decreto 40137 .

Atentamente

Lic. Mario Alberto Chan Jiménez	Licda. Ana Cecilia Díaz Ruiz
   Auditor Interno	Profesional de Auditoria